CODEVERIFIER-TRIAGE

# CodeVerifier-Triage 项目研究与工程总方案

面向策略漂移的风险校准选择性验证代码强化学习

研究设计、创新边界、系统架构、Gate 与转向路径

版本：v1.0
日期：2026-07-11
硬件：4 × RTX 4090D 24GB
定位：实习简历优先，保留论文扩展空间

研究结论、效果数字与对外 Claim 均须由冻结协议下的证据支持

# 目录

文档使用说明

1. 项目决策摘要

1.1 项目名称

1.2 一句话研究问题

1.3 项目最终要证明的三件事

1.4 默认项目边界

1.5 预期产出

2. 研究动机与创新边界

2.1 CodeScaler 提供了什么

2.2 CodeScaler 留下的明确缺口

2.3 为什么简单的“不确定就执行”不够

2.4 为什么 RewardUQ 只是基线，不是答案

2.5 为什么策略漂移是核心

2.6 创新边界表

3. 从旧项目必须继承的研究纪律

3.1 先冻结 measurement contract

3.2 验证新奖励确实改变 optimizer 输入

3.3 baseline 必须 matched

3.4 区分 decoding seed 与 training seed

3.5 预注册能力地板和 Claim 边界

4. 研究问题与可证伪假设

4.1 RQ1：危险 false positive 是否足够多

4.2 RQ2：危险事件是否可预测

4.3 RQ3：静态 router 是否会漂移

4.4 RQ4：选择性执行能否改善在线 RL

5. 形式化定义

5.1 候选组

5.2 两类 false positive

5.3 风险模型

5.4 路由策略

5.5 随机审计与 propensity

5.6 混合奖励

5.7 不路由的 pessimistic 基线

6. 系统架构

6.1 数据流

6.2 组件边界

6.3 环境隔离

7. 上游代码审计与必须修复的协议风险

7.1 RM 截断不一致

7.2 train/eval 代码提取路径不同

7.3 KL 配置论文与脚本需核验

7.4 依赖与安装风险

7.5 许可证风险

8. 数据方案

8.1 数据层次

8.2 Split 原则

8.3 标签与失败分类

8.4 测试套件不是完美语义 oracle

9. 风险模型与路由方案

9.1 从简单基线开始

9.2 特征分组与消融

9.3 Calibration

9.4 预算控制

9.5 随机审计

10. 评测与统计协议

10.1 离线风险主指标

10.2 Best-of-N 指标

10.3 在线 RL 指标

10.4 统计单元

10.5 预注册主终点

11. 成本与系统可行性审计

11.1 为什么必须先测成本

11.2 4 × 4090D 资源方案

11.3 主机建议

11.4 Checkpoint 与存储策略

12. 安全执行设计

12.1 最低安全边界

12.2 Verifier fuzzing

13. 实验基线与消融

13.1 离线阶段

13.2 在线 RL 阶段

13.3 关键消融

14. Gate、验收与停止条件

Gate 0：协议、复现与成本

Gate 1：风险存在性

Gate 2：离线路由

Gate 3：Best-of-N

Gate 4：RL smoke

Gate 5：两 seed pilot

Gate 6：正式三 seed

15. 风险登记表与预案

16. 转向路线

16.1 Pivot A：Risk-Regularized CodeScaler

16.2 Pivot B：Hard-Negative CodeScaler Repair

16.3 Pivot C：Offline Reward Model Audit

17. 简历版与论文版

17.1 强简历版本最低闭环

17.2 论文扩展所需新增贡献

17.3 论文级核心贡献候选

18. 10–12 周实施计划

19. 人工审批点

20. 参考资料

附录 A：项目是否继续的最终决策树

附录 B：第一周必须回答的四个问题

## 文档使用说明

本文件是项目的研究与工程总设计。实施时还应同时使用：

1. 《CodeVerifier-Triage Agent 执行手册》：用于把工作拆成 Agent 可领取、可验收的任务；

2. 《实验协议、验收清单与运行手册》：用于冻结数据、模型、奖励、评测和统计协议；

3. CodeVerifier_Triage_Agent_Templates.zip：包含 YAML 合同、JSON Schema、任务图、Agent 提示词、检查清单和状态模板。

任何 Agent 不得把本文件中的“建议门槛”写成已取得结果。所有效果数字必须来自最终、冻结协议下的实验产物。

# 1. 项目决策摘要

## 1.1 项目名称

CodeVerifier-Triage: Risk-Calibrated Selective Verification under Policy Shift for Code RL

中文名称：

面向策略漂移的风险校准选择性验证代码强化学习

不再使用 “CURE-Code” 作为名称。已有工作 CURE（Co-Evolving LLM Coder and Unit Tester via Reinforcement Learning）使用同一缩写，继续使用会造成检索、简历和论文命名冲突。[R8]

## 1.2 一句话研究问题

CodeScaler 为代码 RL 提供稠密、无需执行的奖励，但高分错误代码可能在在线策略更新中被持续强化。本项目研究：

在有限执行验证预算下，能否识别并审计最危险的 Code Reward Model 高分错误组，并在策略分布持续变化时保持风险校准，从而获得优于纯 Reward Model、随机执行路由和静态不确定性路由的质量—验证成本 Pareto 前沿？

## 1.3 项目最终要证明的三件事

### 结论 A：问题真实存在

在本项目使用的 1.7B policy 与生成协议下，CodeScaler 的 top-ranked candidate 存在足够数量、非工程伪影的执行失败；这些失败不是主要由代码提取不一致、RM 截断或执行器不稳定造成。

### 结论 B：危险事件可选择性识别

在相同执行预算下，group-aware risk router 能比随机路由、分数 margin、原始分数方差和 RewardUQ 不确定性基线识别更多危险 false positive。

### 结论 C：离线收益能进入在线 RL

在 matched rollout、token、训练任务与执行预算下，风险校准混合验证能改善最终代码正确率、训练稳定性或单位执行预算收益；若不能，则必须诚实降级为 Reward Model 风险审计/Best-of-N 项目，不宣称 RL 改进。

## 1.4 默认项目边界

MVP 包含：

CodeScaler-1.7B 复现；

新鲜 on-policy 候选生成与全量执行标签；

top-ranked false-positive 审计；

简单风险基线、RewardUQ 基线和 group-aware router；

风险—覆盖曲线与固定预算 Best-of-N；

group-level selective execution；

分层随机审计与 propensity 日志；

Qwen3-1.7B 的小规模 GRPO smoke、两 seed pilot 和关键三 seed 实验。

MVP 不包含：

自动生成新单元测试；

同时在线更新 policy、Reward Model 和 router；

8B/14B policy 复刻；

多语言代码；

跨十余 benchmark 的完整论文矩阵；

对“语义正确性”的强声明。执行标签只代表通过当前 test suite。

## 1.5 预期产出

一个公开或可私下展示的完整仓库；

统一的代码提取、RM 评分、执行、路由和 RL 管线；

一个带执行标签的 on-policy 高分错误代码数据集；

风险—覆盖、校准、漂移和在线 RL 对照结果；

技术报告、实验账本、失败案例库和可审计 Claim 清单；

至少一个上游 issue/PR 或独立复现说明；

简历条目与面试材料；

若核心现象成立，再扩展为论文方向。

# 2. 研究动机与创新边界

## 2.1 CodeScaler 提供了什么

CodeScaler 是面向代码生成的 execution-free Reward Model。官方公开 1.7B、4B、8B 模型、约 51K 偏好对数据和基于 veRL 的 RL 代码。论文报告其可作为训练奖励和 test-time ranking 信号，并在多个代码 benchmark 上优于对应的二值执行奖励基线。[R1][R2]

这使它成为合适的起点：

奖励稠密，组内通常比 binary execution 更容易产生排序；

公开模型与训练代码降低复现门槛；

1.7B 版本适配 4 × 24GB 硬件；

代码可执行，因此可以获得比通用 LLM Judge 更强的验证标签。

## 2.2 CodeScaler 留下的明确缺口

CodeScaler 自身的失败分析报告：在排除 outcome 完全一致的 group 后，存在高分错误和低分正确的排序错误；其 false-positive 代码平均更长、包含更多算法术语、推理也更长。[R2]

这说明 Reward Model 可能把“看起来复杂、术语丰富、推理很长”作为正确性的代理。该问题在在线 RL 中尤其危险：策略会逐步偏向能够获得高 RM 分数的区域，而不是静态地从原始分布采样。

## 2.3 为什么简单的“不确定就执行”不够

已有研究已经探索：当偏好模型不确定时，将样本路由给更强但更昂贵的 Judge，并验证下游 RLHF 收益。[R4] 因此本项目不能只做：

ensemble 方差高 → 执行；方差低 → 使用 RM。

本项目的差异必须同时包含：

1. 代码领域的可执行 oracle；

2. top-ranked dangerous false positive，而非泛化的点级不确定性；

3. group-aware 决策，与 GRPO 组内优化一致；

4. on-policy policy shift；

5. 随机审计与选择偏差修正；

6. 固定执行预算下的在线 RL 对照；

7. pessimistic/LCB 等不路由基线。

## 2.4 为什么 RewardUQ 只是基线，不是答案

RewardUQ 提供共享 frozen backbone 的 MLP head ensemble、LoRA ensemble、MC dropout 和 Bayesian head 等方法。[R3] 但其论文主要研究 Reward Model 本身的 uncertainty quality，并明确未闭环验证在线 RL。

同时，Bradley–Terry 类 pointwise reward 的绝对平移并不影响偏好概率。若多个独立模型的标尺未对齐，直接比较绝对分数方差可能混入尺度和平移差异。因而第一版不把“RM variance”视为 epistemic uncertainty 的真值，而是：

把 RewardUQ 当作强基线；

把 ensemble disagreement 作为风险特征之一；

直接监督预测有执行标签的危险事件。

## 2.5 为什么策略漂移是核心

静态 risk model 在 policy π0 的输出上可能校准良好，但 RL 会改变代码长度、格式、算法结构和错误模式：

pπ0(y|x) → pπt(y|x)

已有研究表明，结构化 verifier false positive 会造成延迟、平台期甚至训练塌缩；漏洞区域还可能被策略利用。[R5][R6]

因此项目的核心不只是“选择性验证”，而是：

在选择性标签和策略分布变化下，持续估计未验证区域的真实风险。

## 2.6 创新边界表

| 版本 | 内容 | 研究深度判断 |
| --- | --- | --- |
| 不足 | raw score variance 高时执行 | 相邻工作已覆盖，且不确定性定义不稳 |
| 基础 | 训练 top-1 FP classifier，离线路由 | 可做简历子模块，但尚未处理 policy shift |
| 推荐 MVP | group-aware risk + 固定预算 + 随机审计 + BoN + RL | 具备强简历项目深度 |
| 论文扩展 | propensity correction + 动态校准 + 多 checkpoint/多 RM/4B 验证 | 具备投稿研究问题，但需要完整证据 |

# 3. 从旧项目必须继承的研究纪律

你的 VLM Shortcut GRPO 项目完成了测量对齐、分布式改造和负结果归档，但 CVR 最终没有通过 real-first 门槛。新项目必须把以下经验固化为工程合同，而不是依靠记忆。

## 3.1 先冻结 measurement contract

训练和离线评测必须共享：

prompt/template；

tokenizer；

code extraction；

max length 与 truncation side；

generation temperature/top-p；

evaluator；

task ID 与 split；

reward transformation；

execution image 和测试版本。

任何协议变化都产生新的 contract_version，不能覆盖旧结果。

## 3.2 验证新奖励确实改变 optimizer 输入

旧项目已经证明：组内常数 bonus 会被 GRPO 标准化抵消。新项目必须自动测试：

router 是否实际改变了 group reward；

reward 是否在组内具有非零方差；

advantage 与 baseline 是否产生预期差异；

关闭模块时是否严格退化；

all-pass/all-fail group 如何处理；

reward scale 是否引入意外排序。

## 3.3 baseline 必须 matched

纯 RM、full execution、random routing、risk routing 必须固定：

同一 policy 初始化；

同一 prompt/task exposure；

同一 rollout group size；

同一 max response；

同一 optimizer 与 KL；

同一训练 step 或 token budget；

同一 checkpoint selection 规则。

改变 reward 的实验，不应同时改变 batch、训练数据或长度。

## 3.4 区分 decoding seed 与 training seed

最终“稳定性”只允许由独立训练 seed 支持。重复采样 seed 可用于推理方差，但不能替代独立训练。

## 3.5 预注册能力地板和 Claim 边界

任何“减少执行”“降低风险”的指标必须同时报告主要能力。不能用一个比率掩盖代码正确率下降。所有 Claim 进入：

DRAFT：尚未验证；

VALIDATED：冻结协议与统计通过；

INTERVIEW_ONLY：工程事实，可口头说明但不作为效果；

DO_NOT_CLAIM：负结果、混杂或证据不足。

# 4. 研究问题与可证伪假设

## 4.1 RQ1：危险 false positive 是否足够多

H1： 在 Qwen3-1.7B 的新鲜 rollout 上，CodeScaler top-ranked candidate 有稳定、非伪影的 execution false positive，数量足以训练和评估风险模型。

证伪条件：

dangerous FP 率低于约 5%；或

总 positive group 少于 200；或

大部分错误由 extractor、truncation、执行器不稳定造成。

## 4.2 RQ2：危险事件是否可预测

H2： group-level score、margin、代码结构、truncation、hidden representation 和轻量 UQ 特征能预测 top-ranked FP，并在固定执行率下显著优于随机和 margin。

证伪条件：

复杂模型不优于简单 margin；

在 problem/source/checkpoint shift 下方向不一致；

长度匹配后收益消失。

## 4.3 RQ3：静态 router 是否会漂移

H3： 随着 policy checkpoint 变化，静态风险模型的 calibration 和 top-risk recall 会退化；分层随机审计与周期校准能更准确估计风险。

证伪条件：

多 checkpoint 上风险分布与校准基本稳定；

动态方案没有超过静态方案。

此时应简化系统，避免无必要的在线更新。

## 4.4 RQ4：选择性执行能否改善在线 RL

H4： 在匹配执行预算下，risk routing 比 random routing 与 RM-only 获得更高的 test-suite success 或更低的 dangerous FP，同时不通过缩短输出、格式失败或过滤困难任务作弊。

证伪条件：

离线路由有效但在线 RL 无收益；

execution route 造成大量 all-zero group，降低有效梯度；

主要能力下降超出预设地板；

router 退化为 execute-all/execute-none。

# 5. 形式化定义

## 5.1 候选组

对问题 x，policy 生成 n 个候选：

G = {y1, …, yn}

CodeScaler 给出标量：

si = fRM(x, yi)

执行器给出：

ei = 1[yi 通过当前全部测试]

最高分候选索引：

i* = argmax_i si

## 5.2 两类 false positive

### Optimization False Positive

z_opt(G) = 1[e_i* = 0]

它表示 RL 最可能强化的最高分候选实际执行失败。即使组内没有正确答案，它仍是优化方向风险。

### Avoidable Selection False Positive

z_sel(G) = 1[e_i* = 0 and max_i ei = 1]

它表示组内存在正确候选，但 RM 选错。该标签适合评估 Best-of-N 和 reranking。

两者必须分别报告，不能混为一个 false-positive rate。

## 5.3 风险模型

训练：

qφ(G) = P(z_opt(G)=1 | Φ(G))

建议特征：

top-1 score、top-2 score、margin；

group mean/std/range/rank entropy；

validity 与 AST 信息；

response、reasoning、code 长度；

RM truncation 与实际可见代码比例；

CodeScaler hidden embedding；

到训练集 embedding 的距离；

RewardUQ disagreement；

problem/source/difficulty 元特征；

代码复杂度、函数数、分支数、递归与 import；

提取器错误、编译错误概率特征。

## 5.4 路由策略

第一版采用 group-level route：

a(G) = 1[qφ(G) > τ]

a=1：执行整个 group；

a=0：整个 group 使用 CodeScaler reward。

阈值 τ 由固定预算决定，而不是手工为每个 benchmark 调到最优。

## 5.5 随机审计与 propensity

为了避免只看到被 router 选中的标签，对低风险 group 保留最小审计概率 ρ：

p_exec(G) = ρ + (1-ρ)·1[qφ(G)>τ]

必须记录每个 group 的实际执行概率、原因和 checkpoint。风险估计可使用逆概率权重：

R_hat = (1/N) Σ a(G)·z(G)/p_exec(G)

第一版可先冻结 router，仅做周期重校准；论文版再实现在线重训。

## 5.6 混合奖励

第一版同一 group 内只使用一种 reward：

execute group：ri = ei；

RM group：ri = softplus(si)，无效代码为 0。

这是为了避免 binary reward 和 scalar RM 在同一 GRPO group 内直接混合，减少尺度混杂。

### all-pass/all-fail group

若 execution group 中所有 ei 相同：

默认不用于 policy update；

标记 execution_zero_variance；

报告 effective-gradient group ratio；

不立即用 RM 排序全错 group，以免在最危险区域重新引入不可信信号。

后续仅作为消融，可尝试 lexicographic reward：

ri = ei + ε·normalized(si)

且必须保证任何通过测试的候选都高于任何失败候选。

## 5.7 不路由的 pessimistic 基线

至少实现：

r_LCB = μRM - β·u

其中 u 来自 RewardUQ 或风险模型。近期工作将 uncertainty-aware pessimism 视为 Reward Model 不确定性下的重要统一基线。[R7]

# 6. 系统架构

## 6.1 数据流

Problem manifest

|

v

Policy rollout (Qwen3-1.7B, n=4)

|

+--> Raw response archive

|

+--> Unified code extraction --> Static checks

|

+--> CodeScaler scoring -------> score/hidden/truncation log

|

+--> Sandbox execution --------> pass/failure taxonomy

|

v

Group record builder

|

+--> Risk feature pipeline

+--> Router / random audit

+--> Offline risk & BoN evaluation

|

v

Hybrid group reward

|

v

veRL GRPO update

|

v

Checkpoint audit --> calibration drift --> next stage

## 6.2 组件边界

| 组件 | 职责 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- |
| Generator | 只生成并记录原始 response | 不做代码修复或隐藏清洗 |
| Extractor | 按冻结规则提取代码 | train/eval 不得用不同函数 |
| RM scorer | 记录 score、实际输入、truncation | 不覆盖原始 response |
| Executor | 安全运行测试并分类失败 | 不直接在宿主无隔离执行 |
| Risk model | 预测 group 危险事件 | 不接触 final test 标签调参 |
| Router | 在固定预算下选择执行 | 不根据最终 benchmark 逐题调阈值 |
| Reward adapter | 生成 group reward | 不隐式改变 sample exposure |
| Trainer | 更新 policy | 不自动挑 test 最优 checkpoint |
| Evaluator | 冻结协议评估 | 不复用训练缓存造成泄漏 |

## 6.3 环境隔离

建议四个独立环境或容器：

1. cvt-train：veRL、vLLM、policy update；

2. cvt-rm：CodeScaler 与 RewardUQ；

3. cvt-exec：SandboxFusion/执行器；

4. cvt-analysis：pandas、scikit-learn、统计与报告。

不要直接把所有依赖安装进旧 EasyR1 环境。上游 CodeScaler 固定依赖包含 PyTorch 2.6、Transformers 4.51.3、vLLM 0.8.3 等；Qwen3 也要求足够新的 Transformers。[R1][R10]

# 7. 上游代码审计与必须修复的协议风险

## 7.1 RM 截断不一致

CodeScaler 上游训练脚本允许 policy response 达到 16,384 tokens，而 reward model 的 max length 为 4,096；README 评分示例又使用 2,048。[R1]

风险：

RM 只看长推理前缀，看不到最终代码；

policy 学会把可评分特征放在前面；

不同评测路径看到不同内容；

truncation 本身成为 false-positive predictor。

MVP 决策：

response cap 先固定 2,048；

保存完整 response、提取代码、RM 序列和 token mask；

对每条记录 rm_truncated、code_visible_fraction；

2K 稳定后，单独做 4K 扩展，不与主实验混合。

## 7.2 train/eval 代码提取路径不同

上游 reward manager 的训练路径与测试路径调用不同 extractor；其规则在“代码块数量、取最后一块、AST 校验”等方面不同。[R1]

MVP 决策：

重写单一 ExtractionContract；

训练、离线评测、执行、最终 benchmark 共用同一实现；

对上游行为保留 compatibility mode，仅用于复现；

建立至少 30 个 golden cases；

任何 extractor 变更提升 major contract version。

## 7.3 KL 配置论文与脚本需核验

论文讨论 KL 对训练稳定性的作用，但公开 train.sh 中相关 KL 系数为 0。[R1][R2]

MVP 决策：

Gate 0 只做两个短 arm：repo-faithful KL=0；paper-consistent 单一 KL 机制；

不允许 reward KL 与 actor KL 重复计算；

在 dev 上一次性确定后，所有正式 baseline 固定；

文档中不把差异写成上游错误，只记录为“需要复现实验解决的实现—论文差异”。

## 7.4 依赖与安装风险

上游 requirements 使用严格版本组合，且存在需要人工核验的包名/安装项。所有 Agent 必须：

记录 Python、CUDA、driver、PyTorch、vLLM、FlashAttention；

运行最小 import 和 kernel smoke；

保存 pip freeze、conda lock 或 Docker digest；

不允许“更新到最新版试试”后继续沿用旧结果。

## 7.5 许可证风险

截至 2026-07-11：

CodeScaler HF 模型卡与 CodeScalerPair-51K 数据集卡标注 MIT；[R9]

Qwen3-1.7B-Base 标注 Apache-2.0；[R10]

RewardUQ 与 SandboxFusion 仓库标注 Apache-2.0；[R3][R11]

CodeScaler GitHub 根页面未展示明确的仓库 License。

因此在公开发布 fork 前必须完成 LICENSE_AUDIT.md：区分模型、数据、上游代码、veRL 子模块和本项目新增代码。若上游仓库代码许可不明确，优先以 patch、adapter 或独立实现发布，不直接重新分发大段上游代码。

# 8. 数据方案

## 8.1 数据层次

### 层次 A：上游复现数据

DeepCoder training sources；

CodeScalerPair-51K；

只用于复现、特征理解与兼容性测试。

### 层次 B：本项目 fresh on-policy corpus

默认：

1,500–2,500 个 train/development problems；

每题 4 个 candidates；

temperature 0.6；

top-p 0.95；

response cap 2,048；

共约 6,000–10,000 个可执行候选；

全量 RM scoring；

数据构建阶段全量执行并缓存结果。

真正的停止标准不是样本总数，而是：

z_opt=1 group 至少约 200–300；

跨至少两个 source；

不被 truncation/extractor bug 单独解释。

### 层次 C：policy checkpoint shift corpus

至少采集：

base policy；

RM-only RL 早期 checkpoint；

中期 checkpoint；

最终或平台期 checkpoint。

用于评估静态 router 的漂移。

### 层次 D：final external evaluation

选择与训练来源、时间和题目哈希尽量独立的集合。候选包括：

LiveCodeBench 较新时间切片；

EvalPlus/MBPP+；

CodeContests 来源外子集。

不能无条件宣称“无污染”。必须记录已知的 source/time overlap，并把最终 Claim 限定为当前可证明范围。

## 8.2 Split 原则

按以下优先级 group split：

1. problem_hash；

2. 原始 problem ID；

3. source；

4. release time。

禁止按 candidate row 或 pair row 随机切分。相同问题的所有候选、pair、checkpoint 输出必须进入同一 split。

建议：

| Split | 用途 | 是否允许调参 |
| --- | --- | --- |
| risk_train 60% | 训练风险模型 | 是 |
| calibration 20% | calibration 与预算阈值 | 仅校准 |
| development 20% | 方法和消融选择 | 是 |
| final_external | 最终一次性评估 | 否 |

## 8.3 标签与失败分类

执行标签至少包括：

pass；

wrong_answer；

compile_error；

runtime_error；

timeout；

memory_limit；

output_limit；

invalid_extraction；

infrastructure_error；

flaky_or_nondeterministic。

infrastructure_error 不得计为模型错误，必须重试并单独统计。

## 8.4 测试套件不是完美语义 oracle

所有文档用词统一为：

test-suite success；

execution label under evaluator vX；

verified by current tests。

不得直接写“程序语义正确”。最终报告应抽样使用额外测试、fuzzing 或 EvalPlus 增强测试，估计公开测试的 false-pass 风险。

# 9. 风险模型与路由方案

## 9.1 从简单基线开始

实施顺序：

1. 仅 top1-top2 margin；

2. logistic regression；

3. gradient-boosted trees；

4. frozen CodeScaler embedding + MLP；

5. RewardUQ MLP head ensemble；

6. group-aware risk model；

7. policy-shift recalibration。

复杂模型只有在 development 上稳定超过简单模型时才保留。

## 9.2 特征分组与消融

S： RM score 与 group statistics；

L： length、format、AST、复杂度等表面特征；

H： CodeScaler hidden representation；

U： ensemble/RewardUQ disagreement；

D： distance/OOD；

M： problem/source/checkpoint metadata。

必须报告：S、S+L、H、S+H、S+L+H+U+D，以及长度匹配子集。

若复杂方法的收益全部来自长度，项目应转向 hard-negative RM repair，而不是包装为 uncertainty 方法。

## 9.3 Calibration

比较：

无校准；

temperature scaling；

isotonic regression；

beta calibration（可选）。

校准数据与 risk train 分离。主要看：

Brier score；

NLL；

ECE；

risk–coverage；

fixed-risk coverage；

top-risk recall。

不能仅凭 AUROC 选择模型，因为路由需要可用概率和预算控制。

## 9.4 预算控制

执行预算可表示为：

group execution rate；

candidate executions；

CPU seconds；

wall-clock；

maximum concurrent sandboxes。

MVP 主预算建议使用“group execution rate”，并同时报告真实 CPU/GPU/wall-clock。阈值由 calibration split 的分位数确定。

## 9.5 随机审计

默认：

router 选择高风险 group；

低风险区按 5%–10% 分层随机审计；

strata：risk decile × source × length bucket × checkpoint；

每次记录 route probability 与随机数 seed；

不允许事后只保留成功审计。

# 10. 评测与统计协议

## 10.1 离线风险主指标

### Top-1 Optimization FP Rate

P(e_i*=0)

### Avoidable Selection Error

P(e_i*=0 and max_i ei=1)

### Selection Regret

max_i ei - e_i*

### Risk–Coverage

随着减少执行、增加自动接受 coverage，评估未执行区域的危险 FP 风险。

报告：

AURC；

excess-AURC；

coverage at target risk；

risk at fixed execution budgets；

top-risk recall。

## 10.2 Best-of-N 指标

CodeScaler top-1 test-suite success；

execute-all oracle top-1；

routed top-1；

avoidable selection error；

execution rate；

latency 与资源成本。

必须明确 Avg@k、pass-any@k、pass-all@k 与单次 top-1，不混用。

## 10.3 在线 RL 指标

能力：

sample accuracy / Avg@4；

pass-any@4；

pass@1；

分 benchmark accuracy。

训练机制：

RM–execution disagreement；

dangerous FP；

execution rate；

random audit rate；

all-pass/all-fail ratio；

effective-gradient group ratio；

reward/advantage std；

policy KL；

response/code length；

invalid extraction；

RM truncation。

成本：

RM GPU seconds；

execution CPU seconds；

wall-clock；

candidate executions；

每个成功样本的资源消耗。

## 10.4 统计单元

bootstrap 单元是 problem，不是 candidate；

同一个 problem 的所有候选和方法配对；

主指标使用 paired bootstrap 95% CI；

final 关键 RL arm 使用至少 3 个独立 training seeds；

每个 seed 单独报告；

checkpoint selection 只用 dev，不能在 final test 上挑最优；

多个次要指标按探索性分析标记，不伪装成预注册主结论。

## 10.5 预注册主终点

建议主终点按阶段定义：

1. Offline： 固定 20% group execution rate 下，dangerous FP 相对 random routing 至少下降约 20%，且优于 margin；

2. BoN： 相同执行预算下 top-1 success 至少提升约 1–2pp，或在下降不超过 0.5pp 时执行次数至少减少约 30%；

3. RL： P6 相比 RM-only 与 random hybrid，在主要能力或危险 FP 上形成一致改进，并满足能力地板。

这些是 Go/No-Go 标准，不是预期结果承诺。

# 11. 成本与系统可行性审计

## 11.1 为什么必须先测成本

CodeScaler 报告的低延迟优势主要相对需要生成并执行新单测的 test-time scaling。对已有官方测试的 DeepCoder，直接执行可能比 1.7B RM 推理更便宜。[R2]

因此第一阶段必须实测：

RM batch throughput；

RM GPU seconds/candidate；

sandbox cold/warm start；

test p50/p95；

timeout 比例；

CPU 并发吞吐；

GPU 与 CPU 是否可流水重叠。

混合成本：

C_hybrid = C_RM + C_router + ρ·C_exec

全执行成本：

C_full = C_exec

只有 C_hybrid < C_full 时才能声称 wall-clock/资源节省。否则主叙事改为：

在有限 oracle feedback budget 下抑制 Reward Model exploitation。

## 11.2 4 × 4090D 资源方案

默认采用顺序式阶段：

1. 4 卡 policy rollout；

2. trajectory 落盘；

3. 释放 rollout engine；

4. 加载 CodeScaler 批量评分；

5. CPU sandbox 异步执行被选 group；

6. 组装 reward；

7. 4 卡 policy update。

起始配置：

policy: Qwen/Qwen3-1.7B-Base

reward_model: LARK-Lab/CodeScaler-1.7B

group_size: 4

max_prompt_tokens: 4096

max_response_tokens: 2048

global_prompt_batch: 16

micro_batch_per_gpu: 1

temperature: 0.6

top_p: 0.95

gradient_checkpointing: true

建议：

先 LoRA smoke，再决定正式实验 LoRA 或 full-FSDP；

所有 arm 使用同一 adaptation 方式；

4B 只做最终 confirmation；

不同时常驻 policy、reference、RM、vLLM 大 KV cache；

CPU、内存和磁盘可能比 GPU 更早成为瓶颈。

## 11.3 主机建议

CPU：至少 24–32 逻辑核；越多越利于并发测试；

RAM：建议 128GB，最低可在更低并发下运行；

磁盘：建议预留 1–2TB；

Docker：启用 cgroups v2；

网络：sandbox 默认无外网；

监控：GPU、CPU、RAM、磁盘、inode、sandbox queue、timeout。

## 11.4 Checkpoint 与存储策略

smoke 只保留最后 checkpoint；

pilot 保留起点、中点、终点；

full run 按固定周期保存，但完成评测后只留选定 checkpoint、最后 checkpoint 和必要 optimizer state；

每个 artifact 写 SHA-256；

原始 response、执行结果和 manifest 优先保留；

不重复缓存同一 model snapshot。

# 12. 安全执行设计

生成代码视为不可信输入。禁止直接在宿主 Python subprocess 中无限制运行。

## 12.1 最低安全边界

无网络；

非 root 用户；

只读 root filesystem；

独立 tmpfs 工作目录；

CPU quota；

memory/swap limit；

PID limit；

wall-time；

stdout/stderr/file size；

process group kill；

禁止挂载宿主敏感目录；

固定镜像 digest；

容器回收与僵尸进程检查。

SandboxFusion 可作为基础执行层，但仍需用本项目自己的安全验收脚本验证资源限制、网络隔离、fork bomb、磁盘写满和 timeout 行为。[R11]

## 12.2 Verifier fuzzing

RL 前执行：

extractor fuzzing；

visible/hidden test mismatch 检查；

malicious output/parser payload；

fork bomb；

infinite loop；

large allocation；

huge stdout；

filesystem probing；

network probing；

nondeterministic/random code。

已有工作强调，在策略学会利用 verifier 漏洞前进行 differential verification 和 fuzzing。[R6]

# 13. 实验基线与消融

## 13.1 离线阶段

| ID | 方法 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| O0 | CodeScaler top-1 | 原始排序基线 |
| O1 | Execute-all oracle | 选择质量上界与成本上界 |
| O2 | Random routing | 匹配执行预算的必要基线 |
| O3 | Top1-top2 margin | 最强廉价启发式之一 |
| O4 | Group score dispersion | 原始 score 方差基线 |
| O5 | RewardUQ MLP-head variance | UQ 基线 |
| O6 | LCB/pessimistic score | 不执行的风险抑制基线 |
| O7 | Logistic risk classifier | 简单监督基线 |
| O8 | GBDT risk classifier | 结构化特征基线 |
| M1 | Group-aware risk router | 核心离线方法 |
| M2 | M1 + stratified audit | 选择偏差控制 |
| M3 | M2 + checkpoint calibration | policy shift 扩展 |

## 13.2 在线 RL 阶段

| ID | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P0 | Base model | 无 RL |
| P1 | Full execution RLVR | binary execution |
| P2 | CodeScaler RM-only | 原论文式主基线 |
| P3 | CodeScaler + LCB | pessimistic 基线 |
| P4 | Random hybrid | 匹配 execution budget |
| P5 | Static risk routing | 冻结 router |
| P6 | Drift-aware routing + audit | 推荐最终方法 |

Pilot 可多跑；最终三 seed 只保留 P1、P2、P4、P6，控制实验规模。

## 13.3 关键消融

无表面特征；

无 hidden embedding；

无 UQ；

无随机审计；

静态阈值 vs budget controller；

group-level route vs candidate-level route（后期）；

all-zero group 过滤 vs lexicographic fallback；

KL=0 vs 固定 KL；

2K vs 4K response；

base-only router data vs checkpoint mixture；

CodeScaler-1.7B vs 第二 RM（论文版）。

# 14. Gate、验收与停止条件

## Gate 0：协议、复现与成本

产物：

upstream commit lock；

environment lock；

extraction golden tests；

RM scoring parity；

execution safety/determinism；

1,000 candidate cost audit；

KL short audit；

license audit。

通过： 所有协议可重放；没有未解释的 extractor/evaluator 差异。

停止： 上游无法稳定运行、执行器不安全、标签不确定性无法控制。

## Gate 1：风险存在性

产物： 500–2,500 prompts 的 fresh executed corpus；failure taxonomy。

通过： dangerous FP 率约 ≥5%，positive group ≥200，非单一工程伪影。

停止/转向： 风险太少则不做 router；改为 CodeScaler 复现或其他题目。

## Gate 2：离线路由

产物： simple/UQ/risk baselines、risk–coverage、shift slices。

通过： 相同执行率下相对随机减少危险 FP 约 ≥20%，并超过 margin/UQ；至少两个 shift slice 方向一致。

停止/转向： 复杂方法不优于 margin，则简化；若只学到长度，转 hard-negative RM repair。

## Gate 3：Best-of-N

产物： matched-budget reranking。

通过： +1–2pp top-1，或在 ≤0.5pp 损失下减少 ≥30% 执行；paired CI 支持方向。

停止/转向： BoN 无真实收益，不进入 RL。

## Gate 4：RL smoke

规模： 20–30 steps，1 seed。

通过： 无 OOM/NaN/deadlock；路由真正改变 reward/advantage；审计发生；router 不退化；all-zero 处理正确。

## Gate 5：两 seed pilot

规模： 约 50 steps，2 independent training seeds。

通过： P6 相对 P2 方向一致；能力不显著下降；危险 FP 或 disagreement 下降；无长度/格式作弊。

## Gate 6：正式三 seed

规模： 100–150 steps，P1/P2/P4/P6，3 seeds。

通过： 冻结 protocol、paired bootstrap、完整成本、最终一次性 test。

# 15. 风险登记表与预案

| 风险 | 早期信号 | 缓解 | 转向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 执行比 RM 便宜 | cost audit 显示 full exec 更快 | 改成 oracle-budget 叙事 | risk regularization |
| FP 太少 | <5% 或 <200 positives | 提高温度/group size，加入早期 checkpoint | 停止 router |
| FP 多由 truncation | truncated slice 占大多数 | 2K cap、修 scorer | 先做协议修复 |
| extractor 不一致 | train/eval label 冲突 | 单一 contract + golden tests | 不训练 |
| 复杂 router 只学长度 | length-matched 收益消失 | hard negatives、去长度特征 | RM repair |
| RewardUQ 推理太贵 | UQ 成本抵消执行节省 | 共享 backbone、少 head | 不用 UQ |
| static router 漂移 | checkpoint ECE/AURC 变差 | 随机审计与重校准 | 动态 router |
| selective-label bias | 低风险区无标签 | 分层随机审计、propensity | 只做离线全标注 |
| execution all-zero 多 | effective-gradient 下降 | 过滤、调 route budget | LCB/RM repair |
| binary/RM scale 混杂 | reward distribution 跳变 | group-level route | 两阶段训练 |
| router execute-all | 阈值/校准失效 | budget controller assertion | 回退 random |
| router execute-none | 风险分数塌缩 | minimum audit floor | 回退 random |
| sandbox 不安全 | 网络/资源逃逸 | cgroups、无网、固定镜像 | 停止执行 |
| flaky tests | 同代码重复标签不同 | 三次复跑、隔离 flaky | 剔除/单列 |
| test suite 不充分 | 额外测试揭示 false pass | EvalPlus/fuzzing 抽样 | 限定 Claim |
| 训练 reward hacking | RM 升、exec 降 | 审计、KL、router | RM repair |
| KL 实现混乱 | KL 重复或异常 | 单一机制、单元测试 | KL=0 baseline |
| GPU OOM | vLLM/RM 共存失败 | 顺序卸载、2K、microbatch 1 | LoRA/CPU offload |
| CPU 执行瓶颈 | queue 持续增长 | 异步池、缓存、并发调优 | 降 group/预算 |
| 磁盘爆满 | checkpoint/log >80% | retention、压缩、hash | 停止新 run |
| final 数据污染 | source/hash overlap | manifests、去重 | 换 external set |
| 上游许可证不清 | 无 root LICENSE | patch/adapter 发布 | 私有仓库展示 |
| 结果只在一个 seed | seed 方向冲突 | 扩展 seed、报告方差 | 不做强 Claim |
| Agent 擅自大训练 | 无审批启动 GPU | human gate、预算文件 | 终止 run |

# 16. 转向路线

## 16.1 Pivot A：Risk-Regularized CodeScaler

若执行并不节省成本，但危险 FP 可预测：

r_safe = softplus(s) - β·qφ(G)

执行仅用于训练 risk model 和随机审计。主目标变为降低 reward hacking，而非减少 wall-clock。

## 16.2 Pivot B：Hard-Negative CodeScaler Repair

若 router 不优于 margin，但偏置稳定存在：

高分执行失败长代码；

低分执行成功短代码；

长度匹配 pair；

术语删除/替换 counterfactual；

只微调 RM head/LoRA。

比较原 CodeScaler、repaired RM、长度去偏 RM 及下游 RL。

## 16.3 Pivot C：Offline Reward Model Audit

若 BoN 有效但 RL 无收益：

发布 on-policy false-positive corpus；

做 risk–coverage 与 policy-shift 分析；

提供 selective verifier 工具；

不声称改善 RL。

这仍是 Reward Model / LLM evaluation 的有效简历项目。

# 17. 简历版与论文版

## 17.1 强简历版本最低闭环

上游复现与协议审计；

fresh executed corpus；

high-score FP taxonomy；

risk router 超过 random/margin/UQ；

matched-budget BoN；

至少完成 RL smoke 和两 seed pilot；

最好有三 seed关键结果；

完整成本、安全、统计和失败边界。

简历占位表述：

基于 CodeScaler/veRL 构建策略漂移下的风险校准混合验证 RLVR 管线，针对 Reward Model 高分但执行失败的 group 训练 group-aware risk router，并通过分层随机审计控制选择偏差；在固定测试执行预算下将 top-ranked false positive 降低 X%，使 Qwen3-1.7B 代码 test-suite success 提升 X.Xpp，同时保持 matched rollout/token budget。

所有 X 在正式结果前为空。

## 17.2 论文扩展所需新增贡献

多 policy checkpoint 的系统性漂移 benchmark；

propensity-corrected risk estimation；

动态 router 相对 static router 的稳定增益；

第二代码 RM 外部验证；

Qwen3-4B confirmation；

至少两个数据 source 和一个 temporal shift；

systematic FP 与 random label noise 的受控比较；

更清晰的成本敏感 decision rule：

execute iff P(RM wrong|G)·C_error > C_execution

建议论文题目：

Selective Oracle Feedback under Policy Shift for Code Reinforcement Learning

## 17.3 论文级核心贡献候选

1. On-policy dangerous false-positive benchmark；

2. Group-aware risk prediction；

3. Stratified random audit and selective-label correction；

4. Drift-aware budget controller；

5. Hybrid reward 的在线 RL 证据；

6. 何种错误模式最易被策略放大的机制分析。

# 18. 10–12 周实施计划

| 周 | 主要工作 | 退出标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仓库、环境、上游复现、license/依赖审计 | RM scoring 与 20 个执行样例稳定 |
| 2 | 统一 extractor、sandbox、fuzzing、cost audit | Gate 0 报告通过 |
| 3 | 500 prompts × 4 rollout、全量评分执行 | 初步 FP 率与 taxonomy |
| 4 | 扩展至目标 corpus、split、数据 QA | Gate 1 决策 |
| 5 | margin/logistic/GBDT/RewardUQ | 风险基线表 |
| 6 | group-aware router、calibration、shift slice | Gate 2 决策 |
| 7 | fixed-budget BoN、成本曲线 | Gate 3 决策 |
| 8 | hybrid reward 与 advantage 单元测试、RL smoke | Gate 4 通过 |
| 9–10 | 两 seed pilot、错误与作弊分析 | Gate 5 决策 |
| 11–12 | 关键四 arm 三 seed、final eval、报告 | 简历版本冻结 |

论文扩展从第 13 周开始，不与简历版本的交付条件绑定。

# 19. 人工审批点

Agent 必须请求人工批准后才能：

下载或使用许可不明确的资源；

修改 final split；

变更主 endpoint；

执行超过预算的训练；

启动 4 GPU 且预计超过 2 小时的 run；

删除 checkpoint、数据或远端 artifact；

运行未通过安全验收的代码；

在 final test 上运行；

对外发布仓库、数据或模型；

将任何 DRAFT Claim 写入简历。

# 20. 参考资料

[R1] Zhu, X. et al. “CodeScaler: Scaling Code LLM Training and Test-Time Inference via Execution-Free Reward Models.” arXiv:2602.17684, 2026. GitHub: https://github.com/LARK-AI-Lab/CodeScaler

[R2] CodeScaler paper, revised HTML/PDF version, including failure analysis, KL discussion, training and inference experiments. https://arxiv.org/abs/2602.17684

[R3] Yang, D. et al. “RewardUQ: A Unified Framework for Uncertainty-Aware Reward Models.” arXiv:2602.24040, 2026. GitHub: https://github.com/lasgroup/rewarduq

[R4] “Ask a Strong LLM Judge when Your Reward Model is Uncertain.” NeurIPS 2025. Official repository and paper.

[R5] “Delay, Plateau, or Collapse: How Different Verifier Errors Impact Reinforcement Learning for Large Language Models.” arXiv:2605.02909, 2026.

[R6] “Before the Model Learns the Bug: Fuzzing RLVR Verifiers.” arXiv:2606.01066, 2026.

[R7] “A Unifying Lens on Reward Uncertainty in RLHF.” arXiv:2606.09073, 2026.

[R8] “CURE: Co-Evolving LLM Coder and Unit Tester via Reinforcement Learning.” NeurIPS 2025 Spotlight. https://github.com/Gen-Verse/CURE

[R9] LARK-Lab/CodeScaler-1.7B and LARK-Lab/CodeScalerPair-51K model/dataset cards, accessed 2026-07-11. https://huggingface.co/LARK-Lab/CodeScaler-1.7B and https://huggingface.co/datasets/LARK-Lab/CodeScalerPair-51K

[R10] Qwen/Qwen3-1.7B-Base model card, accessed 2026-07-11. https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-1.7B-Base

[R11] ByteDance SandboxFusion, Apache-2.0 repository. https://github.com/bytedance/SandboxFusion

[R12] Agentica DeepCoder Preview Dataset, MIT-licensed dataset card. https://huggingface.co/datasets/agentica-org/DeepCoder-Preview-Dataset

# 附录 A：项目是否继续的最终决策树

Gate 0 协议/安全/成本可控？

├─ 否 -> 修协议或停止

└─ 是

|

v

Gate 1 dangerous FP 足够多且不是伪影？

├─ 否 -> 停止 router 方向

└─ 是

|

v

Gate 2 risk router 超过 random + margin + UQ？

├─ 否，margin 已足够 -> 简化为 margin/router 工程方案

├─ 否，只学长度 -> Pivot B: RM repair

└─ 是

|

v

Gate 3 matched-budget BoN 有真实收益？

├─ 否 -> 不进入 RL，保留 audit 结果

└─ 是

|

v

Gate 4/5 在线 RL smoke 与两 seed 有一致方向？

├─ 否 -> Pivot C: offline audit / BoN

└─ 是

|

v

Gate 6 三 seed + final test

├─ 正结果 -> 简历主项目，评估论文扩展

└─ 负结果 -> 如实冻结边界，发布机制分析

# 附录 B：第一周必须回答的四个问题

1. CodeScaler 在本机 1.7B policy 分布上是否存在足够多的 top-ranked execution FP？

2. 这些 FP 是否不是 extractor、truncation、flaky tests 或执行器错误制造的？

3. 在本机资源上，RM scoring 与 execution 的真实成本关系是什么？

4. 简单 top1-top2 margin 是否已经能识别大部分危险 group？

四个问题未回答前，不训练任何新 policy。

文档控制：本文件为 v1.0 设计基线。协议、主终点、final split 或正式 Claim 的任何变更，必须在 DECISIONS.md 中留痕并提升对应 contract version。