CODEVERIFIER-TRIAGE

# CodeVerifier-Triage Agent 执行手册

面向编码 Agent 的任务分解、权限边界与交付协议

任务 DAG、角色权限、任务卡、提示词与自动化守卫

版本：v1.0
日期：2026-07-11
硬件：4 × RTX 4090D 24GB
定位：实习简历优先，保留论文扩展空间

研究结论、效果数字与对外 Claim 均须由冻结协议下的证据支持

# 目录

1. 本手册解决什么问题

2. Agent 操作总原则

2.1 单一事实源

2.2 小步提交

2.3 先测试后扩展

2.4 不允许静默容错

2.5 结果不等于结论

3. Agent 角色

3.1 Architect Agent

3.2 Implementer Agent

3.3 Reviewer Agent

3.4 Experiment Agent

3.5 Research Auditor Agent

3.6 Human Owner

4. 仓库结构

5. 分支、锁与并发协议

5.1 Branch 命名

5.2 资源锁

5.3 Worktree

5.4 Merge 顺序

6. 通用任务生命周期

6.1 任务开始

6.2 实现中

6.3 任务结束

7. 任务 DAG 总览

8. Phase A 任务卡：基础设施与协议

A00 Repository bootstrap

A01 Upstream pin & license audit

A02 Environment lock & import smoke

A03 Data manifest bootstrap

A04 Sandbox deployment & security smoke

A05 Unified extraction contract

A06 RM scoring & truncation instrumentation

A07 Execution determinism & verifier fuzzing

A08 Cost audit

9. Phase B 任务卡：新鲜 on-policy 数据

B01 Problem-level split

B02 Pilot rollout generation

B03 RM score materialization

B04 Execute-all label materialization

B05 Group label builder

B06 Failure audit & Gate 1 report

10. Phase C 任务卡：风险模型与离线路由

C01 Feature pipeline

C02 Simple risk baselines

C03 RewardUQ baseline

C04 Calibration

C05 Risk-coverage & routing simulation

C06 Shift slices & bootstrap

C07 Best-of-N matched-budget evaluation

11. Phase D 任务卡：在线 RL

D01 Reward interface design

D02 Group reward adapter

D03 Advantage/no-op tests

D04 Router + random audit integration

D05 20-step RL smoke

D06 Two-seed pilot

D07 Three-seed final experiment

12. Phase E 任务卡：评测、发布与简历

E01 Final external evaluation

E02 Reproducibility bundle

E03 Resume/paper claims

E04 Archive & release

13. Agent 提示词模板

13.1 Architect Agent

13.2 Implementer Agent

13.3 Reviewer Agent

13.4 Experiment Agent

13.5 Research Auditor Agent

14. 自动化守卫

15. Incident 响应

15.1 OOM

15.2 NaN/Inf

15.3 Sandbox queue 堵塞

15.4 Execution nondeterminism

15.5 Router 退化

15.6 Protocol hash mismatch

16. Agent 可执行性的最终检查

附录 A：任务卡模板

附录 B：Handoff 模板

# 1. 本手册解决什么问题

本项目同时包含上游复现、数据生成、Reward Model、代码执行、风险建模、统计评测和在线 RL。若让单个 Agent 以“实现整套方案”为模糊目标工作，最常见的失败包括：

一边改协议一边跑实验，结果不可比较；

隐式修复输出，训练与评测看见不同代码；

修改上游多处文件，无法确定有效改动；

在没有成本和风险 headroom 时直接启动多卡训练；

Agent 把 warning 当作成功，或用 mock 数据通过测试；

多 Agent 同时改同一配置，产生不可追溯状态；

结果存在但缺失 manifest、seed、commit 或 evaluator hash；

自动挑选 final test 最优 checkpoint；

删除大文件时误删唯一证据。

因此，本手册把工作拆成小任务卡。每张任务卡都规定：目标、依赖、允许修改范围、产物、测试、验收和停止条件。

# 2. Agent 操作总原则

## 2.1 单一事实源

仓库根目录必须维护：

PROJECT_STATE.md：当前阶段、已完成 Gate、正在运行的任务；

TASKS.yaml：任务 DAG、owner、状态、依赖；

DECISIONS.md：不可逆或影响协议的决策；

CLAIMS.yaml：所有效果 Claim 状态；

contracts/：冻结协议；

runs/<run_id>/manifest.yaml：每个 run 的唯一事实；

reports/：Gate 报告。

Agent 开始任何工作前必须读取以上文件。聊天上下文不是事实源。

## 2.2 小步提交

一个任务卡对应一个独立 branch/worktree 和一个逻辑提交。禁止把以下内容混在一个提交：

环境修复 + 算法改动；

数据 split + evaluator 改动；

reward 改动 + batch/长度改动；

指标修复 + 重新解释旧结果。

## 2.3 先测试后扩展

执行顺序固定：

1. 静态检查；

2. 单元测试；

3. 20 条 fixture；

4. 100 条 smoke；

5. 500 prompt pilot；

6. 完整数据；

7. RL smoke；

8. 两 seed pilot；

9. 正式三 seed。

Agent 不能跳级。

## 2.4 不允许静默容错

以下情况必须 fail closed：

缺少 tests；

代码提取为空但 response 非空；

execution infrastructure error；

RM score 为 NaN/Inf；

problem ID 冲突；

split overlap；

contract hash 不匹配；

route probability 缺失；

final test 被误加载；

checkpoint 与 tokenizer revision 不匹配。

## 2.5 结果不等于结论

Agent 可以生成表格，但不得自动把变化写成“显著提升”。Claim 更新必须满足：

对应主指标；

frozen protocol；

matched baseline；

正确统计单元；

置信区间；

无未解决 incident；

人工 review。

# 3. Agent 角色

## 3.1 Architect Agent

职责：

读取全局状态；

检查任务依赖；

把新问题拆成最小任务；

更新 TASKS.yaml；

不直接实现超过 200 行的功能；

不启动训练。

输出：任务卡、文件边界、验收测试、回滚方案。

## 3.2 Implementer Agent

职责：

仅实现一张已批准任务卡；

修改允许列表中的文件；

补测试；

运行指定命令；

保存日志和 diff 摘要。

禁止：修改主 endpoint、final split、预算和 Claim。

## 3.3 Reviewer Agent

职责：

独立读取任务卡和 diff；

检查测试是否真正覆盖失败模式；

检查是否引入协议漂移；

执行反例测试；

给出 APPROVE / REQUEST_CHANGES / BLOCK。

Reviewer 不使用 Implementer 的总结作为唯一依据。

## 3.4 Experiment Agent

职责：

校验 manifest 与合同 hash；

先 dry-run；

启动已批准 run；

实时监控资源和关键指标；

触发自动停止；

完成后生成 immutable manifest。

禁止：根据中途 test 指标改超参数；禁止未经批准延长训练。

## 3.5 Research Auditor Agent

职责：

核查相关工作、上游版本和实现差异；

为事实附来源；

识别相邻工作与新颖性风险；

检查文档中的强 Claim；

维护 RELATED_WORK.md 和 LICENSE_AUDIT.md。

## 3.6 Human Owner

必须审批：

Gate 迁移；

超过 2 GPU-hours 的实验；

final test；

大规模删除；

公开发布；

Claim 从 DRAFT 变为 VALIDATED。

# 4. 仓库结构

code-verifier-triage/

├── AGENTS.md

├── PROJECT_STATE.md

├── DECISIONS.md

├── CLAIMS.yaml

├── TASKS.yaml

├── Makefile

├── upstream/

│   ├── codescaler/

│   ├── rewarduq/

│   ├── sandboxfusion/

│   └── locks/

├── contracts/

│   ├── dataset_split.yaml

│   ├── generation.yaml

│   ├── extraction.yaml

│   ├── rm_scoring.yaml

│   ├── execution.yaml

│   ├── routing.yaml

│   ├── training.yaml

│   └── evaluation.yaml

├── schemas/

├── src/

│   ├── data/

│   ├── extraction/

│   ├── scoring/

│   ├── execution/

│   ├── risk/

│   ├── routing/

│   ├── rewards/

│   ├── training/

│   └── evaluation/

├── tests/

│   ├── fixtures/

│   ├── unit/

│   ├── integration/

│   └── security/

├── scripts/

├── data/

│   ├── manifests/

│   ├── raw/

│   ├── processed/

│   └── cache/

├── runs/

├── reports/

└── docs/

上游仓库建议以 git submodule、只读 clone 或 commit-pinned vendor 方式存在。核心新逻辑尽量放在 src/ adapter 中，不直接散改上游。

# 5. 分支、锁与并发协议

## 5.1 Branch 命名

<task_id>/<short-description>

示例：

A05/unified-extractor

C03/risk-calibration

D02/group-reward-adapter

## 5.2 资源锁

Agent 领取任务前在 TASKS.yaml 写入：

owner；

branch；

claimed_at；

locked_paths；

gpu_budget；

expected_outputs。

以下资源同一时间只允许一个 owner：

contracts/；

final split manifest；

execution cache writer；

CLAIMS.yaml；

GPU training queue；

final report tables。

## 5.3 Worktree

多 Agent 并行时使用独立 worktree。禁止两个 Agent 在同一工作目录修改文件。

## 5.4 Merge 顺序

1. Implementer 自检；

2. Reviewer review；

3. CI；

4. Architect 检查任务依赖；

5. Human 在协议变化或高风险任务上批准；

6. squash/merge；

7. 更新 PROJECT_STATE.md。

# 6. 通用任务生命周期

## 6.1 任务开始

Agent 必须输出并记录：

TASK_ID:

OBJECTIVE:

DEPENDENCIES:

LOCKED_PATHS:

CONTRACTS_READ:

EXPECTED_ARTIFACTS:

TEST_COMMANDS:

STOP_CONDITIONS:

## 6.2 实现中

每次重要假设写入 notes/<task_id>.md：

观察；

证据；

是否影响协议；

未解决问题；

下一步。

## 6.3 任务结束

必须生成 handoff：

STATUS: PASS / PARTIAL / FAIL / BLOCKED

FILES_CHANGED:

COMMANDS_RUN:

TEST_RESULTS:

ARTIFACTS:

CONTRACT_HASHES:

KNOWN_LIMITATIONS:

ROLLBACK:

NEXT_TASKS:

PARTIAL 不能被 Architect 标记为 done。

# 7. 任务 DAG 总览

A00 Repository bootstrap

├─ A01 Upstream pin & license audit

├─ A02 Environment lock & import smoke

├─ A03 Data manifest bootstrap

└─ A04 Sandbox deployment & security smoke

|

v

A05 Unified extraction contract

A06 RM scoring & truncation instrumentation

A07 Execution determinism & verifier fuzzing

A08 Cost audit

|

v

B01 Problem-level split

B02 Pilot rollout generation

B03 RM score materialization

B04 Execute-all label materialization

B05 Group label builder

B06 Failure audit & Gate 1 report

|

v

C01 Feature pipeline

C02 Simple risk baselines

C03 RewardUQ baseline

C04 Calibration

C05 Risk-coverage & routing simulation

C06 Shift slices & bootstrap

C07 Best-of-N matched-budget evaluation

|

v

D01 Reward interface design

D02 Group reward adapter

D03 Advantage/no-op tests

D04 Router + random audit integration

D05 20-step RL smoke

D06 Two-seed pilot

D07 Three-seed final experiment

|

v

E01 Final external evaluation

E02 Reproducibility bundle

E03 Resume/paper claims

E04 Archive & release

# 8. Phase A 任务卡：基础设施与协议

## A00 Repository bootstrap

目标： 创建最小仓库、状态文件、CI 和目录。

输入： Agent 模板包。

允许修改： 根目录、.github/、空目录占位。

步骤：

1. 初始化 git；

2. 复制模板；

3. 创建 Python package；

4. 配置 formatter、linter、pytest；

5. 添加 pre-commit；

6. 创建 make validate-contracts、make test-unit；

7. 首次提交。

产物： 可安装空包、CI、状态模板。

验收：

python -m scripts.validate_contracts 成功；

pytest -q 至少执行一个 smoke test；

git status clean；

不包含模型、数据或密钥。

停止条件： 模板文件语法不合法；先修模板。

## A01 Upstream pin & license audit

目标： 固定 CodeScaler、RewardUQ、veRL、SandboxFusion revision，并审计许可。

步骤：

1. clone 到 upstream/；

2. 记录 git rev-parse HEAD；

3. 保存 remote URL 和 dirty status；

4. 检查 root license、submodule license、模型卡和数据卡；

5. 输出 docs/LICENSE_AUDIT.md；

6. 未明确许可的代码标记 NO_REDISTRIBUTION。

验收：

每个依赖都有 commit；

每个资源有 license status：confirmed / unclear / incompatible；

不把“GitHub 公开”误认为可重新分发。

人工审批： 任何许可不明确的上游 fork 发布。

## A02 Environment lock & import smoke

目标： 建立可重建环境，不污染旧 EasyR1 环境。

步骤：

1. 记录 nvidia-smi、driver、CUDA；

2. 建立 cvt-train、cvt-rm、cvt-analysis；

3. SandboxFusion 用独立 Docker；

4. 安装上游 pinned 依赖；

5. 运行 Qwen3 tokenizer/model import；

6. 运行 CodeScaler 20 条 batch scoring；

7. 运行 vLLM 8 条生成；

8. 保存 lockfile 与 smoke log。

验收：

同一 input 重复评分稳定；

CUDA kernel 无非法访问；

FlashAttention/vLLM 不产生 silent fallback；

pip freeze 和环境 hash 已保存。

停止条件： Agent 不得通过无边界升级所有包来“修复”。需要新环境或决策记录。

## A03 Data manifest bootstrap

目标： 下载数据元信息并建立不可变 row ID。

步骤：

1. 下载数据到 cache；

2. 记录 dataset revision/fingerprint；

3. 为每个 problem 计算规范化 hash；

4. 输出 source、原 ID、发布日期、tests hash；

5. 检测跨 source 近重复；

6. 不生成 split。

验收：

problem hash deterministic；

tests hash deterministic；

同一 problem 重复项有明确 cluster ID；

不将 final 候选混入 train。

## A04 Sandbox deployment & security smoke

目标： 安全部署代码执行器。

最低测试：

正确程序；

syntax error；

infinite loop；

fork bomb；

申请超大内存；

写超大文件；

输出超大 stdout；

尝试联网；

读取宿主路径；

子进程逃逸；

random/flaky program。

验收：

网络不可达；

timeout 后无残留进程；

memory/PID/file limit 生效；

infrastructure error 与 model failure 分离；

同一 deterministic code 三次标签一致。

BLOCK： 任何安全逃逸未解决前禁止 B04。

## A05 Unified extraction contract

目标： 训练、RM、执行和评测共用唯一代码提取实现。

Fixtures 至少覆盖：

单 fenced block；

多 fenced block；

未闭合 fence；

无 fence；

language tag 大小写；

前后解释；

空代码；

Unicode fence/全角字符；

多 solve()；

syntax error；

code 中嵌套反引号；

2K 截断边界；

恶意 markdown；

上游 train/test extractor 差异案例。

产物：

src/extraction/contract.py；

tests/fixtures/extraction_cases.yaml；

compatibility report。

验收：

extractor pure/deterministic；

不静默修复代码；

失败返回 typed reason；

所有 consumer 只依赖新接口；

golden outputs hash 固定。

## A06 RM scoring & truncation instrumentation

目标： 可重放地记录 CodeScaler 看见了什么。

每条记录必须包含：

model/revision/tokenizer；

raw response hash；

extracted code hash；

chat template hash；

RM input text hash；

input token count；

max length；

truncation side；

rm_truncated；

code visible fraction；

raw logit；

transformed reward；

optional hidden embedding reference。

验收：

20 条 fixture 与上游 README 评分路径可解释；

batch size 改变不显著改变 score；

空/无效代码 reward 符合 contract；

任何 truncation 可从 artifact 重建。

## A07 Execution determinism & verifier fuzzing

目标： 验证测试标签稳定，发现 verifier 漏洞。

步骤：

1. 对 100 个候选重复执行三次；

2. 区分 test timeout 和 infrastructure timeout；

3. 对 parser/runner 进行 fuzz；

4. 检查 visible/hidden test 格式；

5. 输出 flakiness 和 crash report。

验收：

deterministic subset 一致率达到预设阈值；

flaky cases 单列；

runner crash 不被计为 wrong answer；

安全日志可追踪 container ID/image digest。

## A08 Cost audit

目标： 决定项目主叙事是“节省成本”还是“有限 oracle feedback 下提高可靠性”。

样本： 至少 1,000 candidates，覆盖短/中/长代码和不同 source。

测量：

RM cold/warm batch throughput；

tokenizer 成本；

extractor/static check；

execution p50/p95/p99；

sandbox cold start；

CPU seconds；

GPU seconds；

wall-clock；

不同并发；

timeout 和缓存命中。

产物： reports/gate0_cost_and_protocol.md。

验收： 结论带原始 trace 和硬件信息；不得只用论文延迟数字。

# 9. Phase B 任务卡：新鲜 on-policy 数据

## B01 Problem-level split

目标： 创建不可变 risk_train/calibration/development/final manifests。

规则： problem cluster 级切分，兼顾 source/time；相同问题所有 checkpoint 输出同 split。

测试：

hash overlap = 0；

near-duplicate cluster overlap = 0；

final manifest read-only；

split 分布报告。

人工审批： final manifest 创建后锁定。任何修改生成新版本，旧版保留。

## B02 Pilot rollout generation

目标： 先生成 100 prompts × 4，确认协议，再扩展 500 prompts × 4。

步骤：

1. dry-run 4 prompts；

2. 保存完整 prompt/token IDs；

3. 固定 temperature/top-p/max tokens；

4. 记录 seed、GPU、vLLM revision；

5. 不做 post-hoc code repair；

6. 写 candidate JSONL。

验收：

每题候选数正确；

无重复 candidate ID；

stop reason 分布合理；

响应长度未异常贴顶；

no final split。

## B03 RM score materialization

目标： 批量评分 B02 候选，写 immutable score records。

测试：

1% 样本重复评分；

NaN/Inf=0；

truncated slice 单列；

raw logit 和 transformed reward 同时保留；

不覆盖 candidate 文件。

## B04 Execute-all label materialization

目标： 数据构建阶段全量执行，获得无选择偏差的标签。

规则：

内容寻址缓存：hash(code + tests + image + limits)；

infrastructure error 自动重试最多固定次数；

flaky case 三次执行并标记；

不将 timeout 任意改成 wrong answer；

保存 stderr 摘要但清理敏感路径。

## B05 Group label builder

目标： 从 candidate、RM、execution 构造 group record。

输出：

top-ranked index；

z_opt；

z_sel；

group has_any_pass；

score statistics；

all-pass/all-fail；

failure taxonomy；

protocol hashes。

测试： 手工 20 组 golden labels；排序 tie 有稳定规则。

## B06 Failure audit & Gate 1 report

目标： 判断风险是否真实存在。

分析切片：

source；

difficulty proxy；

code length；

reasoning length；

RM truncation；

extraction validity；

score margin；

failure type；

duplicate/near-duplicate。

报告必须回答：

1. z_opt 率；

2. z_sel 率；

3. positive group 数；

4. 是否主要由 protocol bug 造成；

5. 是否跨 source；

6. 是否有足够 headroom。

Human Gate 1： PASS 后才允许 Phase C。

# 10. Phase C 任务卡：风险模型与离线路由

## C01 Feature pipeline

目标： 以 versioned feature set 生成 group features。

要求：

特征只依赖 route 时可见信息；

不得使用 execution label 派生特征；

标准化器只 fit risk_train；

categorical unknown 有显式处理；

feature schema 和 hash 固定；

hidden embedding 存引用，避免 JSONL 膨胀。

## C02 Simple risk baselines

实现：

random；

score margin；

score std/range；

logistic regression；

GBDT。

验收：

problem-level cross-validation；

class imbalance 用权重或采样，但 evaluation 保持原分布；

输出 AUROC、AUPRC、Brier、risk–coverage；

不只报告最优阈值。

## C03 RewardUQ baseline

目标： 以最低成本接入 MLP head ensemble。

策略：

共享 frozen CodeScaler backbone；

多独立 head；

独立初始化和 bootstrap/subsample；

输出 mean/variance；

记录额外延迟和显存；

variance 既作为独立路由基线，也作为 risk feature。

验收： ensemble member 不是完全相同；分数标尺经过明确处理；不把 variance 自动解释为真 epistemic uncertainty。

## C04 Calibration

目标： 把模型输出转换为可预算控制的风险概率。

比较： none、temperature、isotonic。

规则： calibration split 独立；development 不用于 fit calibrator。

产物： calibration plots、ECE/Brier/NLL、阈值表。

## C05 Risk-coverage & routing simulation

目标： 在 5%、10%、20%、30%、50% 执行预算下比较所有路由。

每个预算报告：

z_opt caught；

residual risk；

z_sel；

top-1 success；

candidate executions；

estimated CPU/GPU/wall-clock；

95% paired CI。

验收： random baseline 多次抽样；阈值只从 calibration 得到。

## C06 Shift slices & bootstrap

切片：

unseen source；

length-matched；

non-truncated；

high/low difficulty；

base vs checkpoint policy；

compiler/runtime/WA；

high/low score margin。

验收： bootstrap 单元是 problem；同一问题候选不拆开。

## C07 Best-of-N matched-budget evaluation

目标： 验证路由是否改善实际选择，而非只改善分类指标。

方法：

RM top-1；

execute-all oracle；

random route；

margin route；

UQ route；

risk route；

LCB reranking。

Gate 3： 只有 matched-budget BoN 达标才进入在线 RL。

# 11. Phase D 任务卡：在线 RL

## D01 Reward interface design

目标： 定义不依赖 trainer 内部细节的 group reward API。

建议接口：

class GroupRewardDecision:

route: str  # rm | execution | audit_execution

route_probability: float

risk_score: float

raw_rm_scores: list[float]

execution_labels: list[int] | None

final_rewards: list[float]

valid_for_update: bool

invalid_reason: str | None

验收： pure function 输入相同输出相同；manifest 可重建。

## D02 Group reward adapter

目标： 将 D01 接入 CodeScaler/veRL，不散改 trainer。

规则：

route 在 advantage 前完成；

同一 group 使用同种 reward；

all-pass/all-fail 默认 valid_for_update=false；

raw 和 final reward 都写 audit；

不改变 group size、sample exposure。

## D03 Advantage/no-op tests

必须测试：

1. RM-only 退化与上游一致；

2. execute group rewards 正确；

3. all-equal group 不更新；

4. random route 与 seed 可重放；

5. route 改变时 advantage 实际改变；

6. 关闭 router 时与 baseline bitwise/数值接近；

7. reward 中 NaN fail closed；

8. binary 与 RM reward 不在同一 group 混合；

9. route probability 写入；

10. batch permutation 不改变 group mapping。

## D04 Router + random audit integration

目标： 实现固定预算与最低审计率。

断言：

execution rate 在容差内；

每个 risk decile 都有审计样本；

route reason 可追踪；

router 不能 execute-all/none 超过连续阈值；

audit label 不立即泄漏到同一 step 的 route model。

## D05 20-step RL smoke

规模： 小 task subset、1 seed、20–30 steps。

自动停止：

NaN/Inf；

GPU OOM 连续两次；

sandbox queue 超阈值；

execution rate 偏离预算；

effective-gradient ratio 过低；

response length 贴 cap；

invalid extraction 激增；

loss/KL 异常；

manifest/artifact 写入失败。

产物： reports/gate4_rl_smoke.md，不得作为效果 Claim。

## D06 Two-seed pilot

规模： P2、P4、P6；约 50 steps；2 independent training seeds。

选择规则： checkpoint 规则预先固定，例如 dev 主能力 + 风险约束，不允许观察 final test。

Gate 5： 两 seed 方向一致；无作弊模式；能力地板通过。

## D07 Three-seed final experiment

方法： P1、P2、P4、P6。

要求：

3 independent training seeds；

matched token/rollout/task exposure；

final protocol hash；

完整资源日志；

每个 seed 独立表格；

paired bootstrap；

final test 仅一次。

人工审批： 每个正式 run 启动前。

# 12. Phase E 任务卡：评测、发布与简历

## E01 Final external evaluation

目标： 使用锁定 external manifest，验证非同分布效果。

规则：

先检查 contamination/overlap；

evaluator 容器与 hash 固定；

不用 final 结果调阈值；

失败不追加“再跑一个更有利的 benchmark”作为替代。

## E02 Reproducibility bundle

必须包含：

commits；

environment locks；

model/dataset revisions；

all contracts；

split manifests；

run manifests；

metric code；

raw aggregate inputs；

artifact checksums；

commands；

known limitations；

license audit。

## E03 Resume/paper claims

流程：

1. 从结果表提出 Claim；

2. 链接证据 run IDs；

3. Reviewer 检查混杂；

4. Human 批准状态；

5. 生成简历保守表述和禁用表述。

## E04 Archive & release

删除前：

生成保留/删除清单；

检查唯一 checkpoint；

保存 SHA-256；

人工确认；

先移动到 quarantine，再延迟删除。

禁止 Agent 直接 rm -rf outputs。

# 13. Agent 提示词模板

## 13.1 Architect Agent

你是本仓库的 Architect Agent。先读取 AGENTS.md、PROJECT_STATE.md、TASKS.yaml、DECISIONS.md、CLAIMS.yaml 和全部 contracts。

目标：把用户请求拆成可独立验收的任务，不直接实现大功能。

必须输出：

1. 当前 Gate 与依赖；

2. 任务 ID、目标和非目标；

3. 允许修改的文件；

4. 输入/输出 schema；

5. 单元、集成、反例测试；

6. 资源预算；

7. 停止条件与回滚；

8. 是否需要人工审批。

禁止：修改 final split、主 endpoint、Claim；禁止启动训练；禁止假设上游行为。

## 13.2 Implementer Agent

你是 Implementer Agent。只执行 TASKS.yaml 中分配给你的一个任务。

开始前：验证依赖、分支、locked_paths 和 contract hashes。

实现时：优先 adapter，不散改上游；不静默容错；补充失败路径测试。

结束时：运行任务卡全部测试，生成 handoff，列出命令、日志、产物、限制和 rollback。

遇到协议冲突、数据泄漏、许可不明、安全逃逸、需要扩大 GPU 预算时，立即 BLOCK，不自行决定。

## 13.3 Reviewer Agent

你是独立 Reviewer。不要相信 Implementer 的总结，直接检查 diff、测试和 artifact。

重点：

- 是否改变了未声明的协议；

- 测试是否使用真实路径而非 mock；

- 是否存在 silent fallback；

- split 是否泄漏；

- reward 是否真实改变 advantage；

- 统计单元是否为 problem；

- 是否把 infrastructure error 计成模型错误；

- 是否缺少 rollback。

结论只能是 APPROVE、REQUEST_CHANGES 或 BLOCK，并给出可复现证据。

## 13.4 Experiment Agent

你是 Experiment Agent。你只能运行已批准的 manifest。

运行前：校验 git clean、commit、contract hashes、dataset/model revisions、GPU budget、output path、disk space、sandbox health。

运行中：监控 OOM/NaN、queue、execution rate、effective-gradient ratio、length、invalid extraction、KL 和磁盘。

运行后：关闭进程，保存 manifest、日志、资源统计、artifact hash；不得根据 test 指标自动续跑或改配置。

## 13.5 Research Auditor Agent

你是 Research Auditor。使用论文和官方仓库核查新颖性、版本、实现差异与许可。

每条事实必须记录来源、发布日期/访问日期和适用范围。区分论文结论、代码行为和本项目推断。发现相邻工作覆盖核心创新时，立即更新 RELATED_WORK.md 并提出最小重构，不隐瞒。

# 14. 自动化守卫

建议 CI/本地 preflight 自动检查：

YAML/JSON schema；

split overlap；

model/dataset revision 非空；

final manifest 只读；

extractor golden cases；

sandbox security tests；

reward/advantage tests；

run manifest 完整；

no test data in training path；

no secrets；

disk threshold；

Claim 必须链接 evidence；

DRAFT Claim 不能进入 resume/。

建议 Makefile 目标：

make bootstrap

make validate-contracts

make test-unit

make test-integration

make test-security

make preflight RUN=...

make cost-audit

make build-risk-dataset

make eval-risk

make rl-smoke

make archive-check

# 15. Incident 响应

## 15.1 OOM

1. 保存 stack、GPU memory 和 batch；

2. 不自动无限重试；

3. 依次降低 microbatch、KV utilization、response cap；

4. 若改变正式协议，生成新 run ID；

5. 不把 OOM 后的部分 run 与正常 run 拼接。

## 15.2 NaN/Inf

立即停止；保存首个异常 batch；检查 RM score、reward transform、std=0、KL、mixed precision。禁止跳过异常样本继续正式训练。

## 15.3 Sandbox queue 堵塞

暂停生成或 update；检查 timeout、僵尸进程、CPU/RAM；不丢弃排队 group；记录 backpressure。

## 15.4 Execution nondeterminism

同一 code/tests/image 重跑三次；若不一致，标记 flaky，排除主分析并单列。不得投票后伪装成确定标签。

## 15.5 Router 退化

若连续窗口 execute rate 接近 0 或 1：停止 run；检查 calibration/阈值/feature drift；回退 random hybrid 仅用于 debug，不把恢复后的 run 与原 run 合并。

## 15.6 Protocol hash mismatch

立即 BLOCK。Agent 不得“确认差不多”后继续。需要新 contract version 和新 run。

# 16. Agent 可执行性的最终检查

在把仓库交给 Agent 前，Human Owner 应确认：

☐ 任务不依赖只存在于聊天中的信息；

☐ 每个任务有明确文件边界；

☐ 所有高成本操作有人工 Gate；

☐ final data 被物理/权限隔离；

☐ runner 安全测试可自动执行；

☐ 失败不会被 silently converted；

☐ 每个 run 可由 manifest 重建；

☐ Agent 不需要猜测指标定义；

☐ 结果表能追溯到原始 records；

☐ 删除需要 quarantine；

☐ 简历 Claim 由 evidence ID 驱动；

☐ 任何负结果都有正式归档路径。

# 附录 A：任务卡模板

id: C05

name: risk_coverage_routing_simulation

status: ready

owner: null

depends_on: [C02, C03, C04]

locked_paths:

- src/evaluation/routing.py

- reports/gate2/

contracts:

- contracts/routing.yaml

- contracts/evaluation.yaml

objective: >

在固定执行预算下比较随机、margin、RewardUQ 和 group-aware risk router。

non_goals:

- 不修改风险模型

- 不查看 final_external

inputs:

- data/processed/development_groups.parquet

outputs:

- reports/gate2/risk_coverage.csv

- reports/gate2/risk_coverage.md

commands:

- make eval-risk SPLIT=development

acceptance:

- bootstrap unit is problem

- budgets include 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5

- random baseline repeated with fixed seeds

- no final split access

stop_conditions:

- schema mismatch

- split overlap

- missing propensity

human_approval: false

# 附录 B：Handoff 模板

TASK_ID:

STATUS:

SUMMARY:

FILES_CHANGED:

UPSTREAM_COMMITS:

CONTRACT_HASHES:

COMMANDS_RUN:

TEST_RESULTS:

ARTIFACTS_AND_SHA256:

RESOURCE_USAGE:

KNOWN_LIMITATIONS:

INCIDENTS:

CLAIMS_AFFECTED:

ROLLBACK:

RECOMMENDED_NEXT_TASK:

文档控制：本文件为 v1.0 设计基线。协议、主终点、final split 或正式 Claim 的任何变更，必须在 DECISIONS.md 中留痕并提升对应 contract version。